开发计划安排及理解

- 大致功能及开发点：

可视化：针对工艺流程图、设备状态、指标趋势、异常标记（误差棒）进行实现，后续可增加更加精细的三维场景以及全厂漫游。

数字孪生：单个工艺环节的状态同步与调整仿真，后续依旧是扩大化直至做到全厂仿真和更多工艺耦合。

AI与rag：结合运行数据和规程回答问题、解释建议，后续扩展是做到接受更多模态的数据并可以对更加复杂的故障进行诊断。

定期优化：定期优化参数方案，生成建议记录，对模型进行定期校准等工作。

Agent：查询、仿真、生成方案、控制模拟设备，开发过程中既做到对功能进行完善又做到对功能做到限制，达到有条件地接入真实设备。

- 开发具体不同阶段计划：

- 明确场景：选定工艺环节，进而了解输入数据、可调参数、优化目标和操作边界；

- 打通数据链路：对数据类型进行研究并导入，完成清洗、存储、查询；定义具体生产过程中可能用到的数据项名结构；

- 可视化初步开发：研究相关工艺流程图，并将其绑定相应设备，假如趋势、告警和设备详情；

- 机理模型接入：封装模型接口，设置参数，尝试运行基准工况并进行调整，验证结果

- AI与rag：整理规程、案例和设备资料等；实现检索、应用、运行数据查询和模型调用，确保幻觉率等可接受；

- 定期优化：定时触发评估；生成候选参数；调用模型比较；筛选方案；记录结果，同时做好各流程数据产生与记录作为另一项重要参考指标；

- 实现agent闭环：将查询、检索、仿真、方案提交、模拟控制封装为工具；假如执行状态管理，确保生产过程中agent全流程透明可观测，保证错误出现时更加便于排查；

- 联调与成果整理：对各环节进行检查；比较基准与优化方案。

- 核心模块具体开发细节：

- 数据项必备部分包括设别、测点编号、时间戳、指标、数值、单位、质量标记、数据来源。对历史数据、模拟的数据和现场数据必须做好区分。

- 机理模型方面先大同但各环节再进行扩展，明确模型输入输出的同时评估模型是否适用当前生产环境，在测试模型时可以先采用简化模型，写清假设和局限部分；采用的验证数据需要进行过校准，没有真实数据时，先验证程序和闭环。

- AI与rag：预先对未来可能出现的较高频率的提问环境做出更加适应的处理，而不是把判断的过程全权交给ai，提高过程的可控性与稳定性，如询问处理方式时调用现有知识库作出回答，提问是否出现异常时调用查询工具对相应的数据进行查询，提问调整参数的影响时对机理模型进行调用预演实际过程。

- 定期优化的可能步骤：读取最新数据，读取当前模型的基准表现，在允许范围内生成候选参数，调用计算各个候选方案，排除违反约束的方案保存推荐方案，最后复查实际或者仿真。定时任务只负责何时启动，真正的优化由模型、候选方案搜索和评价规则完成。

- Agent：首先对只读操作进行开发，然后是仿真控制，可以经确认后修改模拟设备参数，读取返回状态以及后续指标；再之后就是真实设备试点，再规定好已有接口和经过现场授权的条件下，接入限定设备和限定参数。

- 预计开发分工：

- 前端与可视化：工艺图、趋势图、仿真对比、操作界面。

- 后端与数据：数据接入、存储、设备管理、任务记录。

- 工艺与模型：模型选择、参数校准、优化评价。

- AI与RAG：文档处理、检索、解释、agent工具开发。